Til: Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systemer (SKAIT)

| Dato: | 11. oktober 2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Saksnr..: |  |  |

Administrative fellesløsninger – budsjettinnspill 2019 – UTKAST!

Fellesløsninger inngår som et av prosjektene i Program for administrativ forbedring og digitalisering. Prosjektet er i konseptfase frem til januar 2019 og skal foreslå etablering av konkrete fellesløsningsprosjekter.

Foreløpig vet vi ikke hvilke fellesløsningsprosjekter som vil bli etablert etter konseptfasen. Budsjettinnspillet er satt opp ut fra en forventet tidslinje hvor det vil være behov for prosjektledere til to fellesløsningsprosjekter i 2019. I tillegg kommer kostnader til konsulentbistand (hovedsakelig innenfor gevinstrealisering) og driftskostnader (f.eks. workshoper ved prosjektoppstart og prosjektenes ulike faser).

Utgangspunktet for utvikling av fellesløsninger er at to eller flere fakulteter, museer eller bibliotek deler administrative funksjoner. Vi forventer at enhetene stiller med hovedressursene som trengs for å drive prosjektene slik at det ikke vil være behov for frikjøp utover prosjektledere.

Tidslinje 2019

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konseptfase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosjekt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosjekt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Beskrivelse | Beløp |
| --- | --- |
| Stipulert overføring fra 2018 (inngående balanse) | - 450.000 |
| Frikjøp prosjektleder 50% til prosjekt 1 (11 mnd, stipulert 35.000 pr mnd inkl sosiale kostnader) | 385.000 |
| Frikjøp prosjektleder 50% til prosjekt 2 (9 mnd, stipulert 35.000 pr mnd inkl sosiale kostnader) | 315.000 |
| Konsulentbistand (stipulert 100 timer á timepris kr 1.500 eks mva) | 200.000 |
| Driftskostnader | 150.000 |
| Sum budsjettinnspill 2019 | 600.000 |

Med hilsen

Unn-Hilde Grasmo-Wendler

prosjekteier og leder av styringsgruppen

Lars Flønes Ravn

rådgiver/prosjektkoordinator