# Kommunikasjonsstrategi

# Program for administrativ forbedring og digitalisering
Utkast per 2. november 2018

# Innhold

- Innledning: om programmet, roller og ansvar, ressurser, rammebetingelser

- Kommunikasjonsmål: Hva ønsker vi å oppnå?

- Interessenter: Hvem skal vi kommunisere med?

- Budskap

### 1. Innledning

### Om programmet

Program for administrativ forbedring og digitalisering har som ambisjon å digitalisere, standardisere, automatisere og forenkle arbeidsprosesser ved Universitetet i Oslo.

Programmet skal understøtte den overordnede strategien for UiO, og bidra til å videreutvikle en effektiv og profesjonell forvaltning og administrasjon.

Programmet er også overbygning for UiOs mottaksprosjekter for BOTT-samarbeidet innen økonomi og lønn, og saksbehandling og arkiv.

UiO skal forenkle, forbedre og fornye administrative arbeidsprosesser for å frigjøre ressurser til kjerneoppgavene. Dette skal skje gjennom å:

- Utnytte mulighetene i nye og eksisterende systemer

- Standardisere og effektivisere arbeidsprosesser og tjenester

- Utvikle fellesløsninger mellom enheter som bidrar til effektiv drift og robuste administrative tjenester.

- Utvikle løsninger som gir brukerne bedre og mer tilgjengelige tjenester, og en enklere arbeidshverdag.

Program for administrativ forbedring og digitalisering skal sikre god koordinering og ressursutnyttelse i dette arbeidet.

Programmet vil være ett av flere elementer i dette overordnede effektiviserings- og forbedringsarbeidet og inneholder følgende prosjekter:

- UiO Saksbehandling og arkiv som har som mål å forberede organisasjonen på å kunne ta i bruk de nye løsningene for saksbehandling og arkivering fra BOTT Saksbehandling og arkiv.
Klikk her for å lese beskrivelse og prosjektmandat.

- UiO Økonomi og lønn, som har som mål å forberede organisasjonen for, og implementere leveransene fra BOTT økonomi og lønn.

Klikk her for å lese beskrivelse og prosjektmandat.

- IT-drift: Organiseres som et prosjekt med delprosjekter. I innledende fase må prosjektet konkretisere forslag til delprosjekter, identifisere gevinster og foreta kost- /nyttevurderinger.

- Utvikling av fellesløsninger: Organiseres innledningsvis som eget prosjekt. Mandatet vil være å foreslå og konkretisere aktuelle fellesløsninger, identifisere gevinster og foreta kost- /nyttevurderinger.

For fullstendig mandat og programbeskrivelse for program for administrativ forbedring og digitalisering, les mer her:

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/adm-forbedring-digitalisering/index.html

### Roller og ansvar i kommunikasjonsarbeidet

Programmet har ansvar for å kommunisere overordnede mål og bidra til å sikre forståelse og forankring i organisasjonen for de endringene programmet vil medføre.

Prosjektene har ansvar for det løpende kommunikasjonsarbeidet, og skal sørge for:

- å ivareta løpende informasjonsoppgaver i prosjektet

- at innholdet på prosjektets nettsider er oppdatert

- å melde inn behov for støtte/assistanse til programkontoret i god tid før behovet skal dekkes

- å inkludere programmet i oppsett av tidslinje/kommunikasjonsplan, og sørge for at prosjektets kommunikasjonsaktiviteter ligger i overordnet kommunikasjonsplan for prosjektet

- å inkludere programmet i planleggingsfasen ved større arrangementer/kick-off

Programmet kan støtte prosjektene i kommunikasjonsarbeidet når det er hensiktsmessig. I programmet ligger en femti prosents kommunikasjonsstilling.

Kommunikasjonsstøtte til prosjektene fra programmet kan innebære:

- bistand i utarbeidelse av interessentanalyse og kommunikasjonsplan

- oppsett og struktur på nettsider

- bistand til publisering og optimalisering av innhold på nettsider

- bistand i forbindelse med medieanalyse og -håndtering

- bistand til måling av kommunikasjonstiltak og datauttak til evalueringer

Kommunikasjon med sekundærmålgrupper ivaretas i sin helhet av programmet, dersom ikke annet avtales spesielt. Programmet bør lage en overordnet kommunikasjonsplan for de fire prosjektene hvor prosjektfaser og større arrangementer/møter legges inn.

Rammebetingelser

Rammebetingelser for kommunikasjonsarbeidet er UiOs kommunikasjonsstrategi, BOTT-samarbeidets kommunikasjonsplan, mandat for de fire underliggende prosjektene, mandat for program for administrativ forbedring og digitalisering, statens kommunikasjonspolitikk.

Andre interne kommunikasjonshensyn: UiOs retningslinjer for nettpublisering, mediehåndtering og internkommunikasjon. Hvordan skrive for nett, Retningslinjer for språk

### 2. Kommunikasjonsmål

Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til at gjennomføringen av de overordnede ambisjonene for programmet blir vellykket. For å få til det må kommunikasjonsarbeidet bygge en felles forståelse for hvorfor endringene er viktige og hvilke konsekvenser og muligheter endringene innebærer for den enkelte i organisasjonen.

Det er definert følgende strategiske mål for programmet:

- Effektivisere, forenkle og digitalisere prosesser knyttet til prosjektene ved å utnytte eksisterende systemer, og gjennom implementering av nye systemer, samt standardisere arbeidsprosesser og rutiner der det er hensiktsmessig

- Sikre at gevinster ved innføring av nye standardiserte systemer, arbeidsprosesser og rutiner for prosjektene realiseres i linjen

- Videreutvikle en kultur for kontinuerlig forbedring

- Legge til rette for økt digital modenhet og bidra til at organisasjonens medarbeidere blir i stand til å ta i bruk de nye løsningene

- Bidra til god forankring og forståelse blant de ansatte for de endringene som skal gjennomføres, inkludert:

  - Skape nødvendig trygghet og aksept for omstillingene, slik at disse blir effektive

  - Sikre at de ansatte er delaktige og opplever en størst mulig forutsigbarhet til prosessenes innhold, årsak og retning

3. Interessenter/målgrupper

Kommunikasjonsarbeid rettet mot primærmålgruppene ivaretas som hovedregel av prosjektene.

Kommunikasjonsarbeid rettet mot sekundærmålgruppene, i tillegg til universitetsledelsen og tjenestemannsorganisasjonene, ivaretas som hovedregel av programmet.

Kommunikasjonsarbeidet rettes i hovedsak mot følgende målgrupper:

Primærmålgrupper (interne):

- Universitetsledelsen

  - Universitetsstyret

  - Rektorat

  - Universitetsdirektør

  - Dekangruppen

- Administrative ledere på alle nivåer

  - Avdelings- og fakultetsdirektører

  - Mellomledere fagfunksjoner

  - Lokale prosjektledere

- Ansatte

  - Fagfunksjoner/direkte berørte ansatte

  - Teknisk-administrativt ansatte

  - Vitenskapelig ansatte

  - Studenter

Sekundærmålgrupper (eksterne)

- Kunnskapsdepartementet og relevante underliggende enheter

- BOTT-samarbeidet

- Leverandører

- UH-sektoren

Verneorganisasjonen og fagforeninger: Medbestemmelse forankres lokalt og sikres gjennom faste IDF-møter i henhold til hovedavtalen.

## Interessentkart basert på holdning og innflytelse

Plassering av interessenter:

Engasjere:

  - Universitetsdirektør (eier)

  - Fag- og fakultetsdirektører

  - Leverandører

  - Ansatte som berøres direkte

Skal informeres:

  - Fagfunksjoner

  - Administrative ledere på alle nivåer

  - BOTT nasjonalt

Tilfredsstille - høres:

  - Universitetsstyret

  - Rektorat

  - Dekaner

Følge opp:

  - Ansatte som berøres i liten grad (prosjektavhengig)

Fagforeninger og verneorganisasjonen følges opp i henhold til avtaleverket.

### 4. Budskap

Formålet for overordnet budskap er todelt:

- Danne forståelse for og støtte til programmets aktiviteter og målsettinger.

- Danne utgangspunkt for budskapene til programmets prosjekter.

Budskapet er komplekst, og kan med fordel fortelles som en historie – evt. som flere historier knyttet til det enkelte prosjekt. I denne kommunikasjonsstrategien skal overordnet budskap angi retningen vi skal i:

Vi ruster UiO for fremtiden.

For å støtte undervisning og forskning best mulig, må vi forenkle, forbedre og fornye måten vi jobber på.

Vi skal ta i bruk de muligheter som ligger i nye, digitale løsninger, jobbe smartere og mer effektivt.

Kommunikasjonsstrategien operasjonaliseres i kommunikasjonsplan og tilhørende tiltaksplaner. Prosjektene skal utvikle egne, overordnede budskap i samarbeid med programmet.