(Hjelpeteksten i kursiv slettes ved bruk av malen. Mandatet for konseptfasen skal gi beslutningstakere i linjen et grunnlag for å kunne godkjenne oppstart av en konseptfase. Det skal kort skissere hvorfor noe foreslås gjennomført som et prosjekt, og beskrive hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i konseptfasen for å utrede det foreslåtte prosjektet (konseptet) nærmere og kunne lage en prosjektbeskrivelse (egen mal).  Hvor mye som skal beskrives i et mandat for konseptfasen før denne fasen – og arbeidet med prosjektbeskrivelsen – kan igangsettes, må tilpasses prosjektets omfang og omgivelser. I veldig små prosjekter/prosjektaktige tiltak kan det være aktuelt å slå sammen denne malen og mal for prosjektbeskrivelse til et forenklet dokument som likevel gir linjeledelsen godt nok grunnlag for å beslutte videre prosjektplanlegging og -gjennomføring.

Godkjenning av mandat for konseptfasen skjer i beslutningspunkt 1 (se figur nederst i malen). Godkjenning av prosjektbeskrivelsen og formell opprettelse av prosjekt skjer i beslutningspunkt 2, ved oppstart av planleggingsfasen og formell opprettelse av prosjektorganisasjon med prosjektleder, prosjektgruppe og styringsgruppe.

Fylles ut ved beslutning om konseptfase for prosjekt (beslutningspunkt 1)

| Behandlet dato: | Behandlet av (ansvarlig linjeleder): | Utarbeidet av: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| <dato> | <navn> | <navn> |  |
| Beslutning: |  |  |  |
| <Starte en konseptfase/ ikke starte en konseptfase/ øvrige vurderinger må gjøres> |  |  |  |
| Bemanning av konseptfasen |  |  | Konseptfasen ferdig: |
| Leder/koordinator av utredningsarbeidet: Andre: |  |  | <dato> |
| Signatur ved godkjenning (BP1): |  |  |  |

- Bakgrunn og begrunnelse for prosjekt

(Beskriv kort formålet (hensikten) med det tenkte prosjektet: Hvilken situasjon, problemstilling, eller nytt behov i organisasjonen skal prosjektet løse/bidra til å løse? Hva er begrunnelsen for å prosjektorganisere? Hvorfor bør prosjektet gjennomføres nå? Er det gjort tidligere arbeid som har betydning for denne konseptfasen og det foreslåtte prosjektet? Begrunnelsen kan være basert på en bestilling fra ledelsen og den kan være knyttet til UiOs strategi, årsplaner, handlingsplaner osv.)

- Prosjektets interessenter og ønskede gevinster/effekter

(Beskriv hvilke enheter og roller i linjen som vil bli det foreslåtte prosjektets viktigste interessenter – hvem skal bruke eller vil bli påvirket av leveransene fra prosjektet, og kan bidra til om prosjektet lykkes eller ei? Hvilke endringer vil leveransene fra prosjektet kunne føre/bidra til for interessentene? I tillegg til å beskrive relevante interessenter, må alle prosjekter vurdere om dette er et prosjekt som krever involvering av organisasjonene (fagforeningene) og/eller vernelinjen, i tråd med gjeldende lover, regler og intern policy for partssamarbeidet.

Hvilke gevinster skal organisasjonen kunne realisere i forlengelse av prosjektet? Gevinster er positive effekter som i hovedsak kommer i ettertid av prosjektets avslutning, når linjen har tatt i bruk leveransene fra prosjektet og gjennomført nødvendige endringer og oppfølgingstiltak. Det er linjeledelsen som er ansvarlig for realisering av gevinster, og det er derfor viktig å ha dialog med berørte linjeledere allerede i forkant av prosjektet om ønskede gevinster og hvor/hvordan/av hvem disse skal realiseres.)

- Prosjektets mål, leveranser og avgrensning

(Hva konkret foreslås det at et tenkt prosjekt skal levere i løpet av prosjektperioden? Hva foreslås som avgrensing - hva skal prosjektet ikke levere/løse? Dersom dette ikke er avklart ennå – hvordan skal dette fastsettes i løpet av konseptfasen? Merk at prosjektets mål typisk vil bli justert og videreutviklet i konseptfasen. Ofte foreligger det også en idé til hvordan et prosjekt kan angripe den utfordringen som foreligger. Det er blant annet denne idéen som skal utredes nærmere i konseptfasen. Finnes det idéer til flere alternative konsepter beskrives også de her.)

- Tidsplan og ressursbehov i konseptfasen, inkludert anskaffelser

(Beskriv minst planlagt varighet for konseptfasen, kostnadsramme og forventet behov for personressurser. Hvilke roller med hvilken kompetanse må delta i hvilket omfang for å utrede konseptet og kunne lage en prosjektbeskrivelse? Anslås det at det vil være behov for noen anskaffelser i konseptfasen, og/eller i senere faser av prosjektet? Hvis det allerede er skissert en tidsplan for det totale prosjektet, med inndeling i de ulike prosjektfasene og forventet behov for kompetanse/personressurser, så beskriv også dette. Det er ofte viktig å igangsette dialog om nødvendige personressurser tidlig i prosjektprosessen, for å kunne «frigjøre» de rette personene i tilstrekkelig stillingsbrøk/antall timer fra deres driftsoppgaver til å få gjennomført prosjektet - og for å unngå at organisasjonen igangsetter aktiviteter det ikke er kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre).

- Organisering, ansvar og hovedaktiviteter

(Beskriv faseplan for konseptfasen: Hvem som er ansvarlig for å koordinere og bidra i konseptfasen? Hvordan vil arbeidet bli organisert? Hvilke hovedaktiviteter skal gjennomføres for å framskaffe nødvendig informasjon og avklaringer til å kunne utarbeide prosjektbeskrivelsen? Hvem/hvilket organ skal godkjenne prosjektbeskrivelsen?)

Veiledning – mandat for konseptfasen

Hva er et mandat for konseptfasen?

Dette mandatet er et dokument som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter en utredning av et mulig prosjekt. Det utarbeides på bakgrunn av et behov eller en idé til et prosjekt.

Formål med mandatet for konseptfasen:

Den overordnede hensikten med dette mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av behovet eller idéen som skal utredes nærmere, rammebetingelsene som gjelder for konseptfasen og hvilke hovedaktiviteter som skal gjøres i løpet av konseptfasen for å kunne utarbeide og få vedtatt prosjektbeskrivelse og igangsetting.

Hvem utarbeider mandatet?

Ansvaret for utarbeidelse av mandatet for konseptfasen ligger hos den linjelederen som er ansvarlig for forslaget. Linjeleder kan delegere det operative koordinerings-, utrednings- og skrivearbeidet.

Når utarbeides mandatet?

Mandatet for konseptfasen utarbeides før beslutningspunkt 1 (BP1) i forkant av konseptfasen. Dokumentet oppdateres ikke etter BP1 da det i løpet av konseptfasen erstattes av prosjektbeskrivelsen og senere av styringsdokumentet.

Hvem mottar mandatet?

Mandatet for konseptfasen mottas av det godkjennende organet i virksomheten, ofte virksomhetsledelsen. Dokumentet signeres ved BP1 som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen.